Juhtkonna koosoleku protokoll

19.08.2026, kell 9.00–10.20, Tabasalu kontor

Osalesid: Marten Kask (juhataja), Kadri Lepp, Jaan Tamm, Rein Mägi, Liina Kruus (protokollija).

# 1. Juuli tulemus

Juuli müügitulu 341 tuhat €, eelarve 350. Kollektiivpuhkus 13.–26.07 vähendas väljastust. Ärikasum 7 kuuga 302 tuhat €, eelarvest 4 % ees tänu ekspordile.

Otsus: eelarvet ei muudeta. Kadri esitab augusti prognoosi 2.09.

# 2. Skandinaavia müük

Nurmi ja Luoto kasvavad plaanipäraselt. Helmi Kaluste päring on tulemas (2 400 tk, november). Skåne näidised saadetud, ootavad FSC-sertifikaati.

Otsus: Skånele 5 % avastussoodustus esimesele tellimusele, kui maht ületab 20 000 €. Vastutaja Kadri, tähtaeg 5.09.

# 3. Tootmine ja seadmed

CNC-2 spindel on andnud kaks hoiatust juulis. Hooldusleping lõpeb 30.09. Jaan esitas kolm pakkumist uuele 5-teljelisele masinale, hind 280–340 tuhat €, tarne 6 kuud.

Otsus: hooldusleping pikendatakse aasta võrra; investeeringuotsus uue masina kohta oktoobri koosolekul koos panga finantseerimispakkumisega. Vastutaja Jaan ja Marten.

# 4. Personal

Kaks CNC-operaatorit lahkusid juulis (Soome). Kuulutus üleval, kolm kandidaati intervjuule augusti lõpus. Palgaeelarve operaatorile 2 000 € bruto, turg 2 200–2 500.

Otsus: Liina esitab kandidaadid 26.08; palgaeelarve tõstetakse kuni 2 300 €-ni, kui kogemus üle 5 aasta.

# 5. Riskiregister

Riskiregister vaadati läbi. Uus risk: tarnija sõltuvus (Hansa 58 % materjalikulust). Rein lisab toorme kvaliteedi riski pärast partii 4419 juhtumit.

# 6. Muud

- Habitare mess 9.–13.10 Helsingis: otsus osaleda EAS-i ühisstendil, kui toetus kinnitub. Vastutaja Piia.

- Riigihange 314220 (koolimööbel): Marten vaatab hanketingimused, otsus 2.09.

- Audiitori tähelepanekud: laenuleping vormistatakse septembris, kvartaalne inventuur alates IV kv.

Järgmine koosolek: 2.09.2026 kell 9.00.

Fiktiivne dokument koolitusdemo tarbeks. Kõik ettevõtted, isikud ja numbrid on väljamõeldud.